REVISÃO TÉCNICA

Atualizador Inteligente de ERP

Feedback técnico sobre a arquitetura, o estado de implementação e os riscos identificados nos documentos do projeto.

Data: 27 de agosto de 2026

# 1. Objetivo

Este relatório avalia os documentos técnicos do projeto "Atualizador Inteligente de ERP" (documento técnico principal, especificação de arquitetura V4, relatório de implementação e documentação de arquitetura do painel web), comparando-os com o desenho anteriormente discutido para automação da atualização de ERP nos servidores dos clientes da Bredas Sistemas.

# 2. Resumo executivo

O projeto já é uma implementação real e mais madura do que o planejamento anterior, com técnica superior em pontos-chave: isolamento de banco via gfix em vez de parada de serviço, eliminação da sequência de rename do banco, e participação do ERP Delphi na decisão de autorização. Existem, porém, cinco riscos técnicos concretos e quatro lacunas já reconhecidas pelos próprios documentos que precisam ser fechados antes de produção.

# 3. Pontos fortes identificados

- gfix -shut force_0 em vez de parar o serviço Firebird inteiro — isola apenas o JUNIOR.fdb, sem afetar o BEXE.fdb ou outros bancos hospedados no mesmo Firebird.

- Elimina por completo a sequência de rename/cópia do banco (Junior_.fdb / cópia / rename de volta) do plano anterior — reduz a superfície de erro do ponto mais frágil daquele desenho.

- O ERP Delphi participa da decisão: lê PENDENTE, pergunta ao usuário, grava AUTORIZADO e se fecha sozinho — evita atualização com o sistema em uso e incorpora o teste de login ao próprio fluxo, em vez de deixá-lo como passo manual solto.

- 7za.exe como extrator universal para .7z, .rar e .zip — evita parser por extensão.

- BEXE.fdb como armazenamento em BLOB dos executáveis confirma como os terminais consomem as atualizações.

- Backend do painel web já implementado com separação em camadas (rotas → controllers → services → repositórios), tratamento de erro consistente (ValidationError/NotFoundError) e decisão deliberada de evitar connect-sqlite3 por vulnerabilidades em sua cadeia de dependências.

# 4. Riscos técnicos a corrigir antes de produção

| # | Risco | Impacto | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Idempotência do BScript tratada por heurística vaga ("erros não estruturais" ignorados) | Agente pode marcar CONCLUIDO com o banco em estado incompleto — disco cheio, permissão negada ou erro de sintaxe podem parecer "não estruturais" | Definir allowlist explícita de códigos/mensagens de erro seguros de ignorar, não uma heurística |
| 2 | Backup (.fbk) nunca é validado antes de ser confiado | Rollback pode descobrir tarde demais que o backup está corrompido | Restaurar o .fbk em arquivo temporário como teste antes de prosseguir |
| 3 | Injeção de BLOB no BEXE.fdb não é claramente atômica | Falha no meio da Fase 4 pode deixar terminais lendo mistura de exe novo/antigo | Envolver a gravação numa única transação, commit só ao final |
| 4 | Inconsistência MD5 (spec V4) vs SHA-256 (implementação e doc técnico principal) | Risco de código morto ainda validando MD5, ou de documentação desatualizada gerando confusão na equipe | Confirmar que nenhum caminho de código ainda usa MD5; arquivar a spec V4 como superada |
| 5 | Cadência de polling inconsistente entre documentos ("diariamente" vs "intervalos regulares") | Se for diário, testar uma correção publicada pode levar até 24h para refletir no cliente | Definir e documentar um valor único, idealmente configurável por ambiente (teste vs produção) |

# 5. Lacunas já reconhecidas nos documentos

- Schema real de SYS_ATUALIZACAO e BEXE.fdb (nome de tabela e campo BLOB) ainda não confirmado em ambiente real.

- Integração Delphi (Fase 2 — leitura de PENDENTE, confirmação do usuário, gravação de AUTORIZADO) ainda não implementada no ERP real.

- Comando silencioso real do BScript.exe (ex.: /silent /db="...") ainda não comprovado.

- Procedimento de restauração (gbak -c -replace_database) ainda não validado na versão real do Firebird instalada em cliente.

# 6. Nota sobre o planejamento anterior

O desenho de automação discutido anteriormente nesta conversa (pipeline de 25 etapas com rename do banco, mais o encaminhamento de orquestração via n8n) fica tecnicamente superado por este projeto: ele resolve o mesmo problema com uma técnica melhor (gfix -shut no lugar da dança de rename) e já possui código compilável em execução. Recomenda-se tratar este projeto como a direção atual, e não o planejamento anterior.

# 7. Próximos passos sugeridos

- Fechar o Risco 1 (allowlist de erros do BScript) antes de qualquer piloto — é o único capaz de mascarar uma atualização falha como sucesso.

- Implementar a validação de restore do backup (Risco 2) como parte do fluxo do agente, não como etapa manual futura.

- Confirmar com o time responsável pelo Delphi um cronograma para a Fase 2, já que ela bloqueia o teste ponta a ponta.